## Slide 1: Enginyeria del Software
Pràctiques: Grup 431-05
Curs 2025-2026
Sprint 02: S.R.S. i versió inicial Diagrama CU
Notes: -

## Slide 2: Composició de l’equip
Marina Martín
(Scrum Master)
Ariadna Cano
Lucas Luna
Daria Radoi
Notes: -

## Slide 3: Tasques fetes a l’sprint
1-
2-
3-
4-
5-
6-
Notes: -

## Slide 4: Diagrama CU
Notes: Cambio:
Dijimos que eran RF, pero son RNF.
Hemos fusionado “definir nom” + “que no estigui repetit”

## Slide 5: Burn-down chart
Notes: Tiene que empezar en el día 0 :)) *dia 1*
El sprint acaba el domingo DESPUÉS de la presentación (este debería acabar el 22/03)
Poner tasques en vez de horas de trabajo, o cambiar el titulo “story points” por “hours”